福清市

“十三五”综合防灾减灾

专项规划

（2016-2020年）

福清市人民政府

2017年10月

目 录

前言	- 5 -

第一章 发展现状	- 6 -

一、“十二五”主要成就	- 6 -

（一）防灾减灾设施建设扎实推进	- 6 -

（二）防灾减灾体制机制进一步完善	- 9 -

二、主要问题	- 11 -

（一）防灾减灾设施仍需加大投入	- 11 -

（二）灾害预警监控水平仍需进一步提升	- 12 -

（三）综合保障能力仍需进一步加强	- 12 -

三、面临形势	- 13 -

第二章  总体要求	- 14 -

一、指导思想	- 14 -

二、基本原则	- 14 -

（一）坚持以人为本，实现科学规划	- 14 -

（二）坚持应急优先，实现统筹建设	- 15 -

（三）坚持科技引领，实现综合减灾	- 15 -

（四）坚持机制创新，实现社会参与	- 15 -

三、规划目标	- 15 -

（一）总体目标	- 15 -

（二）具体目标	- 16 -

第三章 建设任务	- 21 -

一、防洪防潮排涝保障体系	- 21 -

二、水资源安全保障体系	- 22 -

三、山洪与地质灾害防治体系	- 23 -

四、海洋与渔业防灾体系	- 24 -

五、林业防灾体系	- 24 -

六、有害生物防控体系	- 26 -

七、气象预警防灾体系	- 26 -

八、防震减灾体系	- 27 -

九、综合平台保障体系	- 28 -

第四章 保障措施	- 30 -

一、强化组织领导，提升防灾减灾协调能力	- 30 -

二、创新管理机制，提高防灾减灾综合治理	- 30 -

三、拓宽融资渠道，提升防灾减灾资金保障	- 31 -

四、加强科技创新，提高防灾减灾能力建设	- 31 -

附表	- 32 -

福清市“十三五”综合防灾减灾重大建设项目表	- 32 -

# 前  言

防灾减灾关系人民生命财产安全和社会安定稳定，是“十三五”时期福清市贯彻落实“四个全面”战略布局，加快建设活力、宜居、美丽、幸福福清的重要组成部分。编制和实施《福清市“十三五”综合防灾减灾专项规划》（以下简称《规划》），对于加快福清市综合防灾减灾体系建设，全面提高福清市抗御自然灾害的能力，改善投资环境，促进社会稳定，推动福清市经济、政治、文化、社会、生态全面发展，意义十分重大。

本《规划》以《福清市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》以及有关法律法规为编制依据，主要阐述规划期内福清市防灾减灾体系建设的总体要求、具体目标、重点任务和保障措施，是政府制定相关政策和安排防灾减灾重点项目的重要依据。本规划基准年为2015年，规划期为2016—2020年。

# 第一章 发展现状

“十二五”期间，福清市认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和福州市委、市政府关于加强防灾减灾工作的决策部署，全市综合防灾减灾工作取得明显成效，为国民经济持续稳定健康发展提供有力支撑和保障。“十三五”时期是福清市全面建成小康社会，加快建设宜业、宜商、宜居福清的重大战略机遇期，要牢固树立安全发展理念，认清新形势、适应新常态、把握新机遇，推动综合防灾减灾工作取得新成效、再上新台阶。

## 一、“十二五”主要成就

- （一）防灾减灾设施建设扎实推进

1、水利和水资源保障能力增强。实施最严格的水资源管理制度，落实“三条红线”控制指标，继续推进“五江一溪”等防洪工程建设。“十二五”期间，福清市投入12279.4万元实施农村饮水安全工程建设，解决25.19万农村人口的饮水安全问题；完成港头盐场海堤2.7公里堤段和东瀚佳乐海堤0.48公里堤段除险加固工程；实施龙江流域水环境综合治理工程建设，完成河道治理总长6.02公里；实施千里水网畅通工程，共完成154个河段261公里河道综合整治任务；投入2148万元完成水土流失治理面积5.47万亩。

2、山洪和地质灾害防治力度加大。实施地质灾害防治“百千万工程”，历年来消除地灾安全隐患60多处，积极组织受地灾威胁群众的搬迁重建；进一步完善山洪地质灾害气象风险预警系统建设，及时发布地质灾害气象风险预警预报，实现点对点指导地灾防御；以村居为单位组织开展“万村地质灾害群测群防”培训，初步形成山洪地质灾害监测预警和群测群防体系；开展乡镇自动站、精细化气象要素预报业务系统、精细化暴雨洪涝灾害风险普查、气象风险预警服务业务系统建设，进一步提高防治局地突发性强降水监测能力、降水精细化和短时临近预报水平，增强气象灾害预警信息发布时效性、针对性，使山洪地质灾害防御区气象防灾减灾能力得到较大地提升。

3、海洋防灾减灾设施持续完善。继续推进省海洋防灾减灾 “百千万”工程项目建设，进一步完善海洋立体监测网和环境监测网，推进海洋防灾减灾项目建设，全市立项建设各类渔港2个，完成 60马力以上海洋捕捞渔船北斗海事一体化船载终端安装配备。加快建设渔港、避风锚地等，基本实现全市渔船就近避风；完成上级布置的海洋防灾减灾能力建设项目，进一步增强沿海镇海洋防灾减灾基础能力；加强防台信息公众服务平台建设和海洋与渔业应急救援信息化建设，完成小型渔船手持安全终端升级换代工作。

4、林业综合御灾能力稳步提升。完成沿海基干林带建设任务2.1万亩、造林绿化工程15.69万亩，全市森林覆盖率达41.45%。“十二五”期间，共投入防火经费300多万元，新建生物防火林带160公里，完成市、镇、村三级扑火物资储备库建设，对预防和控制森林火灾的发生发挥重要作用。加强技防，购买无人机用于森林防火。全市配备专职护林员278人，兼职护林员160人，实现“山定人，人定岗”；依托当地驻军组建2支市级专业扑火队，扑火队员240人，全市共有镇级义务扑火队26支，扑火队员1270人，村级扑火队278支，扑火队员2780人，确保每起火灾能够及时、快速、有效扑灭，使森林火灾造成的损失降到最低限度。

5、农业有害生物防控扎实推进。建立蔬菜、茶叶、水果病虫绿色防控示范区9个，设立水稻、甘薯、花生、水果、蔬菜等农作物重大病虫监测点10个。测报工作实行定期定点系统调查和不定期大田普查相结合，基本做到调查规范、分析准确、预报及时、指导得当，刊发《病虫情报》120期，及时发布福清市重大病虫发生和防治信息，为指导福清市农作物病虫害防治提供科学依据。

6、气象灾害监测预警体系不断健全。全市建成30个地面气象观测站、1部风廓线雷达、2个实景监控仪、1套CMACast接收站、2个农田小气候站，初步形成城市气象观测体系，建成农业、交通、旅游等专业气象观测站4个。建立自动站保障机制，实现所有资料信息同步传输，自动气象站观测资料可用率达到99%，气象观测数据采集、传输处理和共享时效提升到分钟级；完善市气象灾害信息预警系统，初步建立台风、暴雨、强对流、雷电等气象灾害精细化预警系统；完成福清市气象灾害预警中心大楼建设项目的前期工作。为进一步加强气象防灾减灾工作的组织领导，加快构建气象防灾减灾体系，成立福清市气象防灾减灾工作领导小组。

7、防震减灾工作有效拓展。在宣传方面，扩大防震减灾宣传面，提高全社会防震减灾意识，每年以全民关注的重大纪念日为契机，形成城区设立宣传主会场、24个镇（街）设立分会场的宣传格局，开展防震减灾现场集中宣传活动。同时，完善地震前兆台网建设和改造工作，过去五年完成2个测震台站、2个地下流体观测站、2个地震宏观观测点的改造工作，并完成20个地震子台站的建设，使地震前兆观测手段和测震手段形成较为科学合理的格局。2013年至今各镇（街）共有10处3类、110处村（社区）地震应急避难场所，为震时灾民安置提供疏散安置场所；推进开展地震安全示范社区工作，2015年福清明越社区被评为全国地震安全示范社区。

8、防灾减灾基础设施进一步加强。启动市级救灾物资储备库规范化建设，提升救灾物资储备能力和保管水平；开展自然灾害避灾点建设，全市共完成建设避灾点545个，其中Ⅰ类80个，Ⅱ类127个，Ⅲ类338个（大型5个、中型50个、小型490个）；积极推进应急避难场所建设，建成符合国家标准的地震应急避难场所30处。

- （二）防灾减灾体制机制进一步完善

1、应急救援能力逐步提高

一是推进应急指挥决策信息化系统建设。建成福清市防汛指挥决策支持系统，包括防汛应急高清视频会商指挥系统、台风实时自动采集分析系统、防汛远程视频监控系统、防汛信息网上发布系统、防汛预案管理系统和山洪灾害信息管理系统等；建设海洋渔业安全应急指挥系统，健全渔业安全救助指挥协调机制，建立市、镇(乡)、村三级联动的海洋灾害和突发事故应急管理体系。二是加强应急救援队伍建设。成立“福清市地震救援志愿者服务大队”，吸纳各行业热爱防震减灾公益事业志愿者100多名，五年来接受防震减灾、地震救援知识培训10余次，参加救援演练3次，并深入学校、机关、企业、事业单位以及社区、街道、村居开展防震减灾宣传教育20多次。

2、政策创制力度加大

进一步完善防灾减灾政策法规。全面落实“预警到乡、预案到村、责任到人”的防灾抗灾机制，制定及修订《福清市防汛防台风应急预案》，细化分工，科学防抗；有序推进国家防汛抗旱指挥系统二期工程等项目建设，在全国率先完成乡镇指挥决策预警平台建设；进一步完善地灾值班制度、巡查监测制度、灾情速报制度和森林防火的监测与管理制度。全面开展县级气象机构综合改革，组建福清市气象局首支创新团队，启动并实施自然灾害公众责任保险和农村住房灾害统一保险，进一步完善灾后农房重建扶持政策和补助标准，为防灾减灾工作提供良好的制度保障。

3、宣传演练力度加强

各部门积极开展“5.12”防灾减灾宣传与应急演练活动，开展防汛抢险救灾演练和宣传，向渔民群众及基层宣传海洋渔业防灾减灾知识，针对全市国土规划环保协管员开展气象防灾减灾救灾知识技能培训；完善防震减灾科普宣传阵地建设，创建省、市级防震减灾科普宣传点47个，国家级地震安全示范社区1个和全国综合减灾示范社区3个。防灾减灾宣传方面成效显著，进一步提高群众应急处置能力和防灾减灾意识。

专栏1 名词注释

地质灾害防治 “百千万工程”：是指建设和完善一个全省地质灾害防治信息和预警系统，督办治理100个重特大地质灾害危险点，完成1000个地质灾害隐患点的受威胁村民搬迁任务，实现1万个村庄地质灾害群测群防。

海洋防灾减灾“百千万工程”：是指百个渔港建设、千里岸线减灾、万艘渔船应急。

“5.12”全国防灾减灾日：经中华人民共和国国务院批准，自2009年起，每年5月12日为全国防灾减灾日。一方面顺应社会各界对中国防灾减灾关注的诉求，另一方面提醒民众更加重视防灾减灾，努力减少灾害损失。

## 二、主要问题

“十二五”期间，福清市防灾减灾虽然取得很大成就，但与福清经济社会发展的新需求相比，依然存在着一些不相适应的问题。

- （一）防灾减灾设施仍需加大投入

城镇防洪防涝基础仍然薄弱，渔港、避风锚地等渔业防灾基础设施覆盖面有待提高，海洋科技监测相关设备的投入有限，赤潮等自然灾害的实时监测网络尚未健全；林业灾害预测预报能力低、防控手段落后，林业基础保障能力不足，森林道路等基础设施薄弱；沿海基干林带有断带，现有沙泥岸林带平均宽度与建设标准要求差距大；农作物重大病虫监测点仍需增加，病虫测报工作与确保农业生产安全和防灾减灾需要尚有差距；气象综合观测业务基础和技术保障的综合能力偏弱；农村民居、石结构房屋抗震加固改造进展缓慢，“农村不设防”状况还没有从根本上扭转。

- （二）灾害预警监控水平仍需进一步提升

各部门间台风、暴雨、洪水、风暴潮和地质灾害的监测、研判和信息缺乏全面共享，预报预警信息的发布力度需进一步加大；公共气象服务和应急处置能力有待提升，气象预报的准确率和精细化程度亟待提高；灾害预报预警信息发布渠道需进一步拓展。缺乏对不同海域、不同地理位置海洋风暴潮和风力情况的预报研究，海洋气象预警预报的面与点都偏少、偏弱。

- （三）综合保障能力仍需进一步加强

一是部门协调联动机制有待进一步健全。各部门之间的协调，应急救援联动机制均有待完善，灾害信息不能实现完全共享，影响灾害预警预报和救灾工作的开展，各部门联合开展防灾减灾宣传不够，全民防灾减灾意识不强，自救、互救能力弱。二是防灾减灾队伍建设滞后。气象人才队伍整体水平、气象科技自主创新能力和科研成果转化水平以及气象文化建设水平有待提高；森林消防队伍扑救能力还不高，应对处置地形复杂、火势猛烈的森林火灾还较困难；动物疫病防控基层队伍、工作经费都存在困难。三是应急物资储备少。品种单一、数量有限，没有先进的大型救灾器材，应急救灾工作面临很大压力。

## 三、面临形势

福清市属亚热带海洋性季风气候，常受西太平洋台风影响，自然灾害种类多、灾季长、频率高、危害广。台风、暴雨、干旱等灾害性天气呈现多发趋势，山洪、地质灾害、城市内涝等次生灾害频发；林业防火和有害生物防治等任务加重，病虫测报工作与确保农业生产安全和防灾减灾需要尚有差距，全市病虫发生动态难以准确掌握；福清市地处东南沿海地震带，防震减灾工作任务依旧严峻；随着对外贸易快速发展，海上赤潮、外来有害生物入侵等突发事件可能增多。

“十三五”期间，福清市获得全国新型城镇化、民营经济改革等七个试点政策，有助于推进城镇化进程，提高人口城市化水平，促进福清经济社会发展再上一个新台阶；信息传播的自媒体化，提升民众对灾害的安全期望值，社会对防灾减灾救灾的能力提出更高的要求。同时，受全球气候变化等自然和经济社会因素耦合影响，“十三五”时期极端天气气候事件及其次生衍生灾害呈增加趋势，破坏性地震仍处于频发多发时期，自然灾害的突发性、异常性和复杂性有所增加。

因此，福清市防灾减灾工作面临的形势将更加严峻，防灾减灾任务更加艰巨、责任更加重大，防灾减灾工程和非工程体系建设面临着重大挑战，迫切要求进一步加快防灾减灾设施和能力建设，为国民经济和社会发展提供坚实保障。

# 第二章  总体要求

通过规划实施，明确防灾减灾的指导思想、基本原则和具体目标，着力构建与福清市经济社会发展新阶段相适应的防灾减灾救灾体制机制，全面构建体制机制健全、工程设施配套、灾情监测有力、物资储备充足的综合防灾减灾救灾体系，提高全市抵御自然灾害的综合能力。

## 一、指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，落实党中央、国务院关于防灾减灾救灾的决策部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，落实省委及市委的工作部署，立足福清市“稳增长、调结构、促转型、惠民生”发展目标，坚持以人为本发展思想，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，建立“政府主导、专家支持、社会参与”的防灾减灾救灾机制，深化改革，科学规划，加强建设，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，切实维护人民群众生命财产安全，为建设活力福清、宜居福清、美丽福清提供坚实保障。

## 二、基本原则

- （一）坚持以人为本，实现科学规划

坚持以人为本，以服务全面建成小康社会需求为导向，以维护人民群众生命财产安全为着力点，加强顶层设计，科学规划，合理布局，保障受灾群众的基本生活，增强全民防灾减灾救灾意识，提高公众自救互救能力，切实减少人员伤亡和财产损失，促进防灾减灾救灾能力与经济社会协调发展。

- （二）坚持应急优先，实现统筹建设

针对福清市自然灾害的区域性、差异性、复杂性，统筹协调各部门、各单位、各区域，建立多部门、跨区域、广参与的综合防灾减灾救灾协调机制，强化灾害预防，加强防灾减灾基础设施建设，优先支持应急救援和指挥体系建设，实现设施共建、信息互通、资源共享，促进防灾减灾公共服务均等化、普惠化。

- （三）坚持科技引领，实现综合减灾

深化防灾减灾救灾改革，加大科技创新投入，强化科技成果对接转化，发挥科技在加强自然灾害监测预报预警、风险评估、工程防御、宣传教育等方面工作的应用，依靠科技进步、劳动者素质提高、管理体制创新，推进各领域、全过程、综合化的防灾减灾管理工作。

- （四）坚持机制创新，实现社会参与

坚持各级政府在防灾减灾救灾工作中的主导地位，培育市场主体，调动广大人民群众力量，充分发挥市场机制和社会力量的重要作用，加强政府、社会力量、人民群众的协同配合，形成工作合力，科学进行防灾减灾工作，切实提高防灾减灾工作效率。

## 三、规划目标

### （一）总体目标

以人为本，科学规划，统筹协调，突出重点，建设一批对经济社会发展具有基础性、全局性和关键性的防灾减灾工程项目，全面构建福清市防灾减灾工作新格局，全面提升全市的防灾减灾救灾能力。到2020年，基本建成满足福清市经济社会发展需求的高效合理、功能完善、技术先进、保障有力的综合防灾减灾现代化体系。

### （二）具体目标

1、防洪防潮排涝保障目标。龙江及重要支流的重点河段堤防、重点海堤达到国家规定的防洪防潮标准，推进以龙江中下游河道综合治理和火车站区域应急排涝工程为重点等6项防洪排涝工程；主城区防洪标准达到30年一遇，乡镇一级镇区防洪标准达到30年一遇；主城区排涝能力不低于10年一遇的暴雨，乡镇一级镇区排涝能力达到10年一遇；城区防洪排涝标准达标率100%。

2、水资源安全保障目标。水资源利用效率和效益显著提高，至2020年新增供水能力1.27亿立方米，用水总量控制在6.42亿立方米以内。加强各流域水体质量检测，注重饮用水安全，力争水质达标率为100%，防止出现污染性缺水，保障广大人民群众饮水安全。

3、山洪与地质灾害防治目标。中小河流和山洪灾害防治能力进一步提高，推进水土保持工作，完善群测群防为主的监测网络体系和气象预警预报体系，受地质灾害威胁人员信息动态更新，山洪地质灾害预警精细化程度逐步提升，实现人员转移指挥精准、有序、高效，力争用3年时间对全市地灾隐患点进行全面搬迁、治理。

4、海洋与渔业防灾目标。建立完善渔业防灾减灾协调合作机制，提高灾害预警预报能力；完成海洋与渔业应急指挥决策支持系统建设工作、北斗卫星一体化船载终端安装和小型渔船手持终端更新，及时、准确、高效处理事故险情救助；加强沿海防灾型渔港建设，完善中小型渔港规划布局，提高渔港现代化水平和安全保障能力。

5、林业防灾目标。加强生物防火林带和沿海基干林带建设，全市森林覆盖率达41.85%，沿海基干林带建设面积0.25万亩；加强森林防火设施建设，建成森林防火宣传教育培训与火案勘查体系，防火监测覆盖率达到100%，森林火灾年发生率控制在1次/万公顷之内，森林火灾受害率稳定控制在0.8‰以下，不发生重大以上森林火灾；加强县、乡、村三级森林防火物资储备库建设，增强林业防火能力。

6、有害生物防控目标。加强主要林业有害生物综合治理，林业有害生物无公害防治率达到86%以上，成灾率控制在3‰以下，林木种苗产地检疫率达到100%，重点病虫种类生物防治60%以上，灾害测报准确率达到80%以上；提升农业有害生物监测预警能力，农作物主要病虫害的中短期预报准确率90%以上；加强重大植物疫情监控，积极开展绿色防控技术示范；强化畜禽免疫和监测体系建设，重大动物疫病免疫密度均达100%，强制免疫有效抗体合格率达70%以上；加大外来有害生物监测力度，保护本土生物，有效维护原有生态系统的稳定。

7、气象预警防灾目标。提高气象预报准确率，24小时晴雨天气预报准确率达到88%以上，台风路径24小时预报平均误差达到80公里以内，台风和流域性致洪暴雨预报准确率达到国内先进水平；突发灾害性天气预警时间提前30分钟以上，灾害性天气落区预警精细到乡镇，气象预警信息公众覆盖率提高到95%以上；健全完善综合气象观测系统，实现4要素以上区域自动站覆盖全市所有镇街，沿海20公里范围内区域站风传感器具备强风观测能力；完善都市现代农业气象监测网，开展农业气象灾害灾情监测；优化完善海洋气象监测站网，沿海增加2套高能见度或实景监控设备；建立气象信息多部门共享机制，公众气象灾害应急避险和自救互救知识普及率达到85%。

8、防震减灾目标。加强地震监测预报能力建设,配合省地震局实施的地震观测网工程建设，完成前兆及流动观测仪器升级改造，使我市地震前兆观测手段和测震手段形成较科学合理的格局；提升地震灾害预防能力,实施地震灾害预防能力提升工程，增强地震科技创新和信息化支撑能力；健全地震应急救援体系,加强地震应急准备能力建设，推进地震救援队伍日常训练、应急演练常态化；推进地震应急避难场所的建设和运行，完善配套设施，适时开展应急演练。

9、综合减灾保障目标。提升基本生活保障水平，灾害发生20小时内，受灾群众“五有”等基本生活得到初步保障；建设完善自然灾害避灾点，争取实现I类避灾点达到14.5%；完善救灾物资储备库；健全村（居）减灾志愿者和灾害信息员队伍，创建2个全国综合减灾示范社区，实现100%以上村（居）建立减灾志愿者队伍，100%村（居）设有灾害信息员；完善农房统一保险和自然灾害公众责任保险，提高受灾群众救助水平。

专栏2  名词注释

- 地质灾害防治高标准“十有县”建设：是指有制度、有机构、有经费、有监测、有预警、有评估、有避让、有宣传、有演练、有效果。

2、四类重大动物疫病：是指禽流感、口蹄疫、蓝耳病、猪瘟四类疾病。

3、“五进”宣传活动：推进防震减灾知识进学校、进社区、进农村、进企业、进机关“五进”宣传活动。

4、“三网一员”：“三网”是指地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网;“一员”是指防震减灾助理员。

5、“五有”：即有饭吃、有水喝、有衣穿、有临时安全住所、有可以看病之所。

专栏3  福清市“十三五” 综合防灾减灾规划主要指标

| 指标名称 | 单位 | 规划指标 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙江防洪标准 | — | 国家标准 | 预期性 |
| 主城区防洪标准 | — | 30年一遇 | 预期性 |
| 乡镇一级镇区防洪标准 | — | 30年一遇 | 预期性 |
| 主城区排涝标准 | — | >10年一遇的暴雨 | 预期性 |
| 乡镇一级镇区排涝能力 | — | 10年一遇的暴雨 | 预期性 |
| 城区防洪排涝标准达标率 | % | 100 | 约束性 |
| 水土流失治理面积 | 万亩 | 2.22 | 约束性 |
| 二级以上渔港 | 个 | 3 | 约束性 |
| 三级以上渔港 | 个 | 13 | 约束性 |
| 渔船就近避风率 | % | 95 | 预期性 |
| 森林覆盖率 | % | 41.85% | 约束性 |
| 林地保有量 | 万亩 | 106.5 | 约束性 |
| 森林蓄积量 | 万立方米 | 485.74 | 约束性 |
| 沿海基干林带建设面积 | 万亩 | 0.25 | 约束性 |
| 森林防火监测覆盖率 | % | 100 | 约束性 |
| 森林火灾受害率 | ‰ | ＜0.8 | 约束性 |
| 林业有害生物无公害防治率 | % | >86 | 预期性 |
| 林业有害生物成灾率 | ‰ | ＜3 | 约束性 |
| 林木种苗产地检疫率 | % | 100 | 约束性 |
| 有害生物灾害测报准确率 | % | >80 | 约束性 |
| 重点病虫种类生物防治率 | % | >60 | 预期性 |
| 农作物重大病虫监测点 | 个 | 12 | 约束性 |
| 农作物主要病虫害的中短期预报准确率 | % | >90 | 预期性 |
| 重大植物疫情阻截带监测点 | 个 | 10 | 预期性 |
| 绿色防控技术示范点 | 个 | 10 | 预期性 |
| 重大动物疫病强制免疫率 | % | 100 | 约束性 |
| 强制免疫有效抗体合格率 | % | >70 | 约束性 |
| 24小时晴雨天气预报准确率 | % | >88 | 预期性 |
| 气象预警信息公众覆盖率 | % | >95 | 约束性 |
| 公众气象灾害自救互救知识普及率 | % | 85 | 约束性 |
| 全国综合减灾示范社区 | 个 | 2 | 预期性 |

# 第三章 建设任务

“十三五”期间，立足保民生基调，坚持“防灾减灾—社会发展—环境保护”相互促进的原则，开展防灾减灾工作，着力推进建设防洪防潮排涝保障、水资源安全保障、山洪与地质灾害防治、海洋与渔业防灾、林业防灾、农业有害生物防控、气象灾害预警、防震减灾、综合平台保障等九大防灾减灾体系，为全市经济社会发展提供支撑与保障。

## 一、防洪防潮排涝保障体系

以堤防、蓄水调洪工程等建设为重点，加强龙江流域防洪能力、沿海乡镇防潮能力、城区防洪排涝能力建设，构筑“上调下防、库堤结合、疏挡并举、滞泄并重”的综合防洪防潮安全体系，保障全市防洪防潮排涝安全。

（一）增大防洪防潮工程建设力度。重点推进以龙江中下游河道综合治理和火车站区域应急排涝工程为重点等6项防洪排涝工程；分期分批完成龙江、大北溪等8个重点河段整治；分类开展市重点项目、部分镇区重点项目、小型河道清淤清障项目等40余处，总长约70公里建设，提高河流防洪排涝能力。

（二）加强病险水利工程除险加固。重点完成前城海堤、陈厝海堤、新厝海堤等12条海堤除险加固；加强对病险水库的安全维护，完成犁壁桥水库、海尾溪水库等13座小型水库除险加固；完成过桥山水闸、柯屿垦区水闸、江镜华侨农场水闸除险加固工程建设。

（三）提升防洪防潮信息化水平。启动重点水利工程远程视频监控建设项目，进一步完善水库、河道、水闸、风情雨情观测站等重点水利工程设施的视频监控系统和自动测报系统建设，提高水利工程智能化、信息化管理水平，为防汛防台决策提供有力的科学依据，进一步提高防洪调度科学化水平。

（四）加快推进“海绵城市”建设。加快江、河、湖、库、绿地等自然海绵体建设，加强市政地下管网改造和建设，推进东部新城、园区和新建道路地下综合管廊建设项目，实现“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”四大目标；到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求。

## 二、水资源安全保障体系

全面贯彻落实水资源管理制度，以安全生态水系和湖库连通项目建设为抓手，实现水资源的联网协同调度，实现水资源的合理优化配置。

（一）建立完善水资源管理机制。贯彻落实水资源管理制度，充分发挥水资源管理委员会的统筹协调作用；严守水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，严格水资源论证和取水许可管理；全面落实各级政府关于落实河长制的工作部署，完整设置河道管理机构，配齐管理队伍。

（二）重点推进水资源工程建设。全面启动推进“六库一渠”湖库连通工程建设，提高水资源供给水量和水质的保障能力；推进高山、龙田等水厂新建、改（扩）建项目，促进城乡居民饮用水实现管道直供；重点推进以闽调龙高支线改扩建等为重点的引调水工程，保障区域供水安全。

（三）保障水资源生态安全项目建设。推进以龙江和渔溪为重点的万里安全生态水系项目建设，2018年底全面完成9条河道安全生态水系建设任务；通过管道修复、新建给配水管网补建农村饮水安全工程等措施，进一步解决沙埔镇和阳下街道的3个村饮水安全问题，保障农村饮水安全。

## 三、山洪与地质灾害防治体系

加强山洪与地质灾害的监测预警、综合防治、应急救援等方面能力建设，提高城乡居民山洪地质灾害防范意识，建立完善省市县联动、精细到村的山洪与地质灾害防治体系。

（一）强化山洪地质灾害综合防治能力。完善山洪地质灾害已建监测站点、县乡监测预警平台的运行管理，强化县乡山洪灾害监测预警能力，加大重点山洪沟防洪治理力度，基本建成非工程措施与工程措施相结合的山洪灾害综合防治体系。

（二）积极推进工程治理和搬迁重建工作。组织开展全市105处地质灾害隐患点工程治理和受地质灾害威胁户搬迁重建工作，有力推进受地质灾害威胁农户实施搬迁重建，完成地质灾害防治高标准“十有县”建设，做到不留隐患、标本兼治。

（三）健全灾害监测预警和群测群防体系。积极开展巡查排查、预警预报，建立健全福清市地质灾害点群测群防四级监测网络；积极启用福建省地质灾害综合管理信息系统，实现地质灾害防治工作的网络化管理；完成全市485个站点的简易雨量报警器建设，完成防汛应急指挥系统升级更新。

## 四、海洋与渔业防灾体系

按照“巩固基础、提升能力、保障发展”的思路，围绕现代渔业建设的重点任务，大力组织实施现代渔业重点工程建设；加强渔业管理信息化建设，提高灾害预警预报能力，提高渔民防灾减灾意识，全面提升海洋与渔业防灾减灾决策水平和灾害风险控制能力。

（一）完善渔港基础设施配备建设。重点加强沿海防灾型渔港建设，有计划、分步骤推进渔船及装备的升级换代，提高渔船整体装备水平；完善中小型渔港规划布局，提高二级以上渔港建设标准，启动沿海三级渔港和避风锚地建设，配套完善渔船渔港监控设备，提高渔港现代化水平和安全保障能力。

（二）增强海洋与渔业信息化管理能力。加快渔船船位监测、自动识别、身份电子识别等信息化管理系统建设；逐步推动渔情信息采集常态化，推进数据和信息整合共享；提高“互联网+”、大数据、云计算等新技术应用，提高灾害模拟仿真、信息获取，有效提升对赤潮等有害生态现象的预测能力。

（三）提高防灾减灾意识和应急救援能力。加强安全生产技能培训，提高渔民防灾减灾意识和自救互救能力；防控并举，努力实现科学防灾、主动避灾和有效救灾；加强应急值守、灾情调查和灾害救助，完善突发事件应急处置预案；加强渔业救助船建设和应急队伍管理培训，提升海上应急救援能力。

## 五、林业防灾体系

加快林业防灾减灾基础设施建设，加强森林资源的保护，完善森林防火工程建设，强化林业防火监控与应急能力建设，构建多层次、多功能、多效益的森林综合防御体系，筑牢森林生态防护林屏障。

（一）重点加强生态防护林建设。开展全民绿化行动，加大森林抚育、封山育林力度，增强森林生态功能；重点加强沿海防护林、重点流域防护林和退化防护林工程建设，着力抓好沿海基干林带、生态脆弱区等造林绿化和林分修复；“十三五”期间，完成沿海防护林体系建设0.25万亩。

（二）完善设施增强森林防火能力。加强森林防火设施建设，重点建设生物防火林带、森林防火信息网络系统；加强森林消防能力建设，提高专业扑火队伍火灾扑救能力，初步建成森林防火宣传教育培训与火案勘查体系；2020年争取森林火灾受害率稳定控制在0.8‰之内，监测覆盖率达到100%。

（三）着力推进森林公安防控工程。森林公安是专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全的重要力量，到2020年全市实现林区治安稳定、发案少、秩序好的目标，森林刑事案件破案率达90%以上，重特大案件破案率达95%以上，森林和野生动植物资源以及林地得到更有效保护。

（四）加快林业防灾信息化体系建设。结合福清市实际情况，基于云计算技术、物联网技术和3s技术等构建一个资源共享、信息互通、高效协同的森林生态保护综合信息指挥中心，中心建成后，将实现林业资源监管，灾害应急指挥等的智能化、科学化，提升我市林业的整体水平，保障我市林业可持续、健康的发展。

## 六、有害生物防控体系

加强农作物病虫害与畜禽疫病防控工作，特别是外来有害生物防控，加强森林病虫害防治建设，构建有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾、重点区域综合防治的全方位防控体系，提升现代农业灾害防治能力。

（一）提升有害生物监测预警能力。完善各级监测预警网络，建立农作物重大病虫监测点6个，设立重大植物疫情阻截带监测点10个；林业有害生物成灾率控制在3‰以下，灾害测报准确率达到80%以上；提高外来有害生物和现代农业有害生物监测预报能力，有效实现有害生物防控。

（二）完善有害生物防治减灾机制。以病虫情报、12316农业热线为主要载体，做好重大病虫防治指导和宣传工作，增强病虫信息指导的时效性；积极开展绿色防控技术示范，建立蔬菜、茶叶等病虫绿色防控示范区10个；强化疫病防控队伍建设，提高专业队伍技术水平；强化突发重大动物疫情应急体系建设，进一步提高应对突发疫情的应急处置能力。

## 七、气象预警防灾体系

构建信息化的气象预警防灾体系，着力提高气象防灾减灾能力、气候变化保障支撑能力和气象灾害监测预报预警能力，气象服务领域更加广泛，气象灾害防御机制更加完善。

（一）强化气象防灾减灾综合能力。完善气象灾害防御体制机制，加强气象灾害应急处置能力建设，加强气象灾害防御信息跨部门共享和协作联动；建立突发事件预警信息发布体系，形成预警信息发布立体网络；加强对重大项目的气象灾害风险评估；加强气象科普宣传，提升全民气象科学知识素养。

（二）提升气象业务现代化核心能力。提高气象预报服务精准化水平，强化台风、暴雨等灾害性天气以及气象灾害实时监测和临近预警业务；构建气象大数据开放共享机制，开展精细化网格化的气象预报预警服务，加强气象装备保障能力建设，开展区域自动站和LED气象信息显示屏社会化保障工作。

（三）新增现代农业气象业务保障工程。新增建设都市现代农业气象监测网和气象服务系统，有效提高现代农业气象防灾减灾综合能力；建设海洋气象服务保障工程，完善海洋气象监测站网、预报服务系统；建设人工影响天气保障工程，更新人工影响天气作业设备，新建福清1个标准化固定作业点。

## 八、防震减灾体系

建立健全以地震监测预报、震灾预防、地震应急救援和地震科技发展为主要内容的防震减灾体系，拓展防震减灾工作的广度、深度和力度，有效提升全市防震减灾综合能力。

（一）加快地震监测预报能力建设。实施地震观测网工程建设，完成前兆及流动观测仪器升级改造，做好地震观测仪器运行、标定维护工作；配合省地震局在数字福清建设地震信息节点，连接全市20多个地震台站，对接省地震局台网中心。

（二）实施地震灾害预防能力提升工程。实施地震灾害预防能力提升工程，推进防震减灾宣传工作，健全防震减灾宣传教育网络和公共服务体系。

（三）建立健全地震应急救援体系。完善地震应急指挥平台建设，做好应急指挥系统运行、维护及演习工作；加强地震应急准备能力建设，强化地震紧急救援队装备建设，推进地震救援队伍训练、应急演练常态化；推进地震应急避难场地网点建设，完善管理制度，适时组织开展应急演练。

## 九、综合平台保障体系

加强制度、物资、宣传等综合保障能力建设，全面提升综合防灾减灾救灾保障能力；加强防灾减灾救灾资源统筹和顶层设计，完善防灾减灾综合保障体系。

（一）建立健全综合保障机制。加强防灾减灾救灾资源统筹和顶层设计，完善专家咨询制度；发挥保险等市场机制作用，完善应对灾害金融支持体系，扩大居民住房灾害保险、农业保险覆盖面，加快建立巨灾保险制度；完善社会力量参与防灾减灾救灾政策，健全动员协调机制；健全救灾捐赠需求发布与信息导向机制。

（二）增强物资综合保障能力。加强救灾物资以及储备库、避灾点等基础设施配套建设，新建1个救灾物资储备库；加强自然灾害避灾点提升建设，提升建设示范自然灾害避灾点3个；完善设施和规范救灾款物管理，对不易储存的救灾物资采取协议供应的方式，以多种方式保障应急救灾工作。

（三）拓宽防灾减灾宣传渠道。开展“综合减灾示范社区”创建活动，创建2个全国综合减灾示范社区；抓好防灾减灾知识宣传普及，创新微信、微博等科普知识传播渠道，开展防灾减灾科普知识宣传活动；加强减灾队伍建设，100%以上村（居）建立减灾志愿者队伍，100%村（居）设有灾害信息员。

(四) 提升综合防灾减灾体系的信息化水平。开展灾前备灾管理及风险评估系统建设，建立健全灾害预警预报系统、灾中防灾减灾应急指挥决策支持系统，逐步建设灾后评估重建系统、灾害综合保障管理平台和防灾减灾数据中心，并实现各个防灾减灾系统的联网运营、数据共享，为有关部门迅速指挥和统一部署防灾减灾提供科学的决策和通信指挥，提高福清市的综合防灾减灾能力。

专栏4 名词注释

“三条红线”：是指水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污。

地球日：指2009年第63届联合国大会决议将每年的4月22日定为“世界地球日”，旨在唤起人类爱护地球、保护家园的意识，促进资源开发与环境保护的协调发展，进而改善地球的整体环境。

全国科普日：即2003年6月29日，从2005年起，为便于广大群众、学生更好地参与活动，活动日期由原先的6月份改为每年9月第三个公休日，作为全国科普日活动集中开展的时间。

# 第四章 保障措施

采取有效保障措施建设防灾减灾体系，强化组织领导，创新管理机制，加强科技创新，拓宽融资渠道，紧密结合工程建设与防灾减灾保障体系建设，发挥各级政府、社会企业、广大民众的力量，群策群力共同推进防灾减灾工作顺利实施。

## 一、强化组织领导，提升防灾减灾协调能力

党的领导是实现“十三五”综合防灾减灾目标的根本保证，坚持全面从严治党，落实“三严三实”要求，在综合防灾减灾中，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。强化党和政府在防灾减灾体系建设中的主导作用，将防灾减灾工作纳入各级政府绩效考核和安全生产考核内容，进一步完善防灾减灾工作的管理体制和运行机制。各相有关部门要各负其责，密切配合，采取有效措施，共同做好防灾减灾工作，特别要做好规划的统筹衔接和条件保障工作，同时要加强协调、指导和监督管理，确保规划目标的实现。

## 二、创新管理机制，提高防灾减灾综合治理

完善党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法治保障的综合防灾减灾治理机制，树立灾害共治理念，综合运用行政、法制、市场机制等多种方式和手段，在“顶层设计”和“基层探索”之间建立良性互动，全社会共同构建防灾减灾制度化规范化的沟通渠道和参与平台，创新救灾应急志愿者管理机制、加强救灾捐赠政府引导与评估监督；引导社区防灾减灾和志愿救灾，实现有序高效的社会防灾减灾救灾的目标。

## 三、拓宽融资渠道，提升防灾减灾资金保障

各类资金的投入是加快防灾减灾基础设施建设的重要保障，必须坚持政府主导，完善防灾减灾体系财政投入的长效机制；同时进一步发挥市场作用，创新和拓宽融资渠道，鼓励、引导社会资金投入地质灾害防治工作，广泛动员社会力量参与防灾减灾，充分利用全社会的智力、物力、财力资源支持防灾减灾项目的实施，充实完善防灾减灾 PPP 项目库，加强宣传推介，推动防灾减灾 PPP 项目签约落地。

## 四、加强科技创新，提高防灾减灾能力建设

科技管理部门应充分发挥科学技术在防灾减灾工作中的作用，大力支持防灾减灾技术基础研究、应用研究和科技攻关，大力引进和采用国内外先进技术和手段，推进科技进步，增强我市灾害防御能力。充分运用卫星遥感、全球定位系统、地理信息系统、导航定位和物联网等高新技术手段，开展灾害远程监控和灾害应急救援，提高灾害资料和预警信息可视化，提高防灾减灾能力建设。

# 附表

## 福清市“十三五”综合防灾减灾重大建设项目表

填表时间：

| 序号 | 项目名称 | 行业 | 建设 类型 | 建设内容 | 建设年限 | 总投资（万元） | 工程形象进度或前期工作进展情况 |  | 主要工作目标 |  |  |  | 建设（筹建、代建）单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划开工年份 |  | 主要工作进度目标 |  | 单位名称 |  |
|  | 全市合计（共 81 项） |  |  |  |  | 542978 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、防洪防潮保障体系 |  |  |  |  |  | 37827 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 北师大福清附属校区河道改河工程项目 | 农林水利 | 新建 | 改造河道总长1.14公里，新建堤岸总长1.98公里、滞洪人工湖1个、桥梁1座长38米宽8米 | 2016-2017 | 3550 | 已完成工程投资25万元 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 市水利局 |  |
| 2 | 火车站区域排涝应急工程（苍霞溪）C1标段 | 农林水利 | 新建 | 整治河道总长2.2公里，新建堤防护岸6.21公里、人工湖2个、跌坎2处等 | 2017-2018 | 8886 | 已完成工程公开招投标 |  | 2017 |  | 完成 建设 |  | 市水利局 |  |
| 3 | 近期道路易涝点整治 | 农林水利 | 在建 | 城区30个易涝点 | 2015-2020 | 500 | 已动建 |  | 2015 |  | 完成 建设 |  | 市住建局 城投公司 |  |
| 4 | 南洋溪河道整治 | 农林水利 | 新建 | 约0.88公里 | 2016-2017 | 1456 | 完成项目 规划 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 城投公司 |  |
| 5 | 关溪宏路大埔项目区河道整治工程 | 农林水利 | 新建 | 整治河道长度2.3公里，新建防洪堤3.15公里，新建景观坝1座 | 2016-2018 | 2932 | 已完成部分河道整治 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 闽调中心 |  |
| 6 | 太城溪石竹项目区河道整治工程 | 农林水利 | 新建 | 治理河道长度2.22公里 | 2016-2018 | 3139 | 已完成部分河道整治 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 闽调中心 |  |
| 7 | 虎溪山前项目区河道整治工程 | 农林水利 | 新建 | 开挖河道 1.35公里，新建亲水平台结合斜坡式生态1防洪堤 2.7公里 | 2016-2017 | 2584 | 已完成450米的河道治理 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 市水利局 |  |
| 8 | 虎溪溪下项目区河道整治工程 | 农林水利 | 新建 | 开挖河道2.14公里，建设亲水平台结合斜坡式生态防洪堤 3.96公里 | 2016-2017 | 3373 | 已完成部分工程主体结构 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 市水利局 |  |
| 9 | 大北溪新美厝项目区段河道整治工程 | 农林水利 | 新建 | 治理河道长度0.68公里，新建防洪堤 1400米、拦河坝1座 | 2016-2017 | 2711 | 完成施工和监理单位公开招投标 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 城投公司 |  |
| 10 | 大北溪安胜镜项目区段河道整治工程 | 农林水利 | 新建 | 治理河道长度0.95公里，新建防洪堤 2.07公里、拦河坝1座 | 2016-2017 | 2998 | 完成施工和监理单位公开招投标 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 城投公司 |  |
| 11 | 大北溪元兴境项目区段河道整治工程 | 农林水利 | 新建 | 治理河道长度1.14公里，新建防洪堤 2.39公里、景观坝1座 | 2016-2017 | 2999 | 完成施工和监理单位公开招投标 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 城投公司 |  |
| 12 | 大北溪安镜项目区段河道整治工程 | 农林水利 | 新建 | 治理河道长度2.34公里，新建防洪堤 4.68公里、景观坝1座 | 2016-2018 | 2499 | 已完成部分河道整治 |  | 2017 |  | 完成 建设 |  | 闽调中心 |  |
| 13 | 东张水库防汛能力提升项目 | 农林水利 | 新建 | 在龙江河道沿线长约13公里共设置6个警报点。对东张水库库底淤积量进行测量分析。在东张水库2条入库溪流分别设置水位井。 | 2017-2018 | 200 | 警报器项目已完成验收。库底淤积测量分析项目已完成。水位井项目已完成设计。 |  | 2017 |  | 完成 建设 |  | 东张水库管理局 |  |
| 二、水源安全保障体系 |  |  |  |  |  | 473566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东华水库工程 | 农林水利 | 新建 | 设计总库容1020万方 | 2017-2020 | 63619 | 正上报审查 |  | 2018 |  | 基本完成 建设 |  | 闽调中心 |  |
| 2 | 万利水库除险加固 | 农林水利 | 新建 | 水库大坝除险加固及引水系统补充完善 | 2017-2018 | 500 | 初步设计方案已上报市水利局审查 |  | 2017 |  | 完成 建设 |  | 东张水库管理局 |  |
| 3 | 山前水库东库工程 | 农林水利 | 新建 | 新建大坝长720米，设计库容约150.08万方 | 2017-2019 | 14000 | 可研在编 |  | 2018 |  | 完成 建设 |  | 东张水库管理局 |  |
| 4 | 观音埔自来水厂 | 水利建设 | 新建 | 建成观音埔自来水厂（15万吨/日） | 2016-2017 | 24600 | 已完成前期 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 住建局 水务公司 相关镇街 |  |
| 5 | 东张水库至阳下新局输水线路 | 水利建设 | 新建 | 输水线路全长约16.83公里 | 2018-2020 | 32073 | 规划初期 |  | 2018 |  | 基本完成 建设 |  | 闽调中心 |  |
| 6 | 建新水库至闽调江阴支线管道工程 | 水利建设 | 新建 | 输水线路全长约8.69公里 | 2017-2018 | 5000 | 规划初期 |  | 2017 |  | 完成 建设 |  | 建新水库管理中心 |  |
| 7 | 元洪投资区元城四路至洪嘉大道原水供水管道工程 | 水利建设 | 在建 | 输水线路总长4.8公里，设计输水流量1方/秒 | 2014-2016 | 1804 | 已完工验收 |  | 2014 |  | 完成 建设 |  | 闽调中心 |  |
| 8 | 闽江调水江阴支线供水工程 | 水利建设 | 在建 | 输水线路总长31.6公里，设计供水能力30万吨/日 | 2005-2017 | 27200 | 已进入扫尾阶段 |  | 2005 |  | 完成 建设 |  | 闽调江阴支线指挥部 |  |
| 9 | 闽江调水洋边调节水库工程 | 水利建设 | 在建 | 水库容量68万方，设计供水规模30万吨/天 | 2012-2017 | 7661 | 已进入扫尾阶段 |  | 2012 |  | 完成 建设 |  | 闽调中心 |  |
| 10 | 闽江调水峡南泵站扩容改造工程 | 水利建设 | 在建 | 扩容后总装机容量8800千瓦，抽水能力达到10方/秒 | 2015-2017 | 2858 | 已进入调试验收阶段 |  | 2015 |  | 完成 建设 |  | 闽调中心 |  |
| 11 | 闽调龙高支线改扩建工程 | 水利建设 | 新建 | 输水线路总长40.8公里 | 2017-2020 | 109000 | 可完成立项 |  | 2017 |  | 基本完成 建设 |  | 闽调中心 |  |
| 12 | 龙江流域水污染整治工程（利桥下游1公里至清昌大道段） | 城建环保 | 在建 | 治理河道长度3.4公里，新建亲水平台及堤岸长6.7公里、拦河闸1座、排涝闸3座 | 2015-2017 | 62158 | 完成1.5公里的堤岸工程 |  | 2015 |  | 完成 部分工程建设 |  | 城投公司 |  |
| 13 | 龙江流域水污染整治工程(玉塘村段河道整治) | 城建环保 | 新建 | 治理河道长度0.9公里，新建亲水平台1.3公里、堤岸长度1.9公里、排涝闸2座 | 2016-2017 | 33981 | 已完成初步设计 |  | 2018 |  | 前期 工作 |  | 城投公司 |  |
| 14 | 龙江流域水污染整治工程(猪母湾段河道整治) | 城建环保 | 新建 | 治理河道长度0.9公里，新建堤岸长度约1.93公里 | 2016-2019 | 17082 | 可研在编 |  | 2017 |  | 前期 工作 |  | 城投公司 |  |
| 15 | 龙江安全生态水系建设项目 | 城建环保 | 新建 | 截污控污、净化水质、保持流量 | 2017 | 2800 | 已申请 |  | 2017 |  | 完成 建设 |  | 城区防洪管理站 |  |
| 16 | 融元污水处理厂提标扩建 | 城建环保 | 新建 | 提标扩建工程按近期规模12万吨/日设计和建设，部分设施土建按远期18万吨/日规模建设 | 2016-2017 | 6950 | 场外施工图纸设计 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 市住建局 |  |
| 17 | 第二污水处理厂建设 | 城建环保 | 新建 | 近期为6万吨/日 | 2016 | 32000 | 正在进行管道铺设 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 市住建局 |  |
| 18 | 环东张水库东张片区排污管道建设 | 城建环保 | 新建 | 截污管网建设 | 2016-2017 | 1000 | HDPE缠绕管建设 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 东张镇人民政府 |  |
| 19 | 龙江两岸截污工程 | 城建环保 | 新建 | 全线截污工程建设 | 2016-2018 | 8000 | 已完成试点片区测绘 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 市住建局 |  |
| 20 | 结合城市道路建设建成配套污水管网 | 城建环保 | 新建 | 配套污水管网建设 | 2016-2019 | 3000 | 完成规划设计 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 城投公司 |  |
| 21 | 大真线白改黑（污水管网改造） | 城建环保 | 新建 | 完成道路雨污管网改造及路面白改黑 | 2016-2017 | 3000 | 已完成预算编制 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 城投公司 |  |
| 22 | 水南、霞楼片区污水干管 | 城建环保 | 新建 | 约4.5km | 2016-2018 | 4500 | 可研在编 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 城投公司 |  |
| 23 | 京东方污水专管建设 | 城建环保 | 新建 | 约4.2km | 2016-2018 | 1100 | 已进场施工 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 城投公司 |  |
| 24 | 第二污水厂配套干管建设 | 城建环保 | 新建 | 10公里 | 2016-2019 | 9680 | 已进场施工 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 城投公司 |  |
| 三、地质山洪灾害防治体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙江街道安民村村西王圣生、王圣强等屋后滑坡 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  | 已设计已预算正在审核 |  |  |  | 完成 治理 |  | 龙江街道 办事处 |  |
| 2 | 龙江街道安民村村西王春俤等屋后滑坡 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  |  |  |  |  | 完成 治理 |  |  |  |
| 3 | 龙江街安民村松安小学后山滑坡 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  |  |  |  |  | 完成 治理 |  |  |  |
| 4 | 龙江街道松峰村教堂及周长春等户宅后滑坡 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  | 已勘查正在设计 |  |  |  | 完成 治理 |  |  |  |
| 5 | 龙江街道松峰村周明清等宅后崩塌 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  |  |  |  |  | 完成 治理 |  |  |  |
| 6 | 东瀚镇佳乐村村委后山边坡崩塌 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  | 已设计已施工 |  |  |  | 完成 治理 |  | 东瀚镇人民政府 |  |
| 7 | 东瀚镇万安村公路边坡滑坡 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  | 已设计 |  |  |  | 完成 治理 |  |  |  |
| 8 | 渔溪镇联华村宫后戴立琴屋后滑坡 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  | 已设计 |  |  |  | 完成 治理 |  | 渔溪镇人民政府 |  |
| 9 | 渔溪镇联华村宫后林民兴等屋后滑坡 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  |  |  |  |  | 完成 治理 |  |  |  |
| 10 | 海口镇云光村郑敬金屋前滑坡 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  | 已设计 |  |  |  | 完成 治理 |  | 海口镇人民政府 |  |
| 11 | 海口镇云光村张吓平等屋后滑坡 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  |  |  |  |  | 完成 治理 |  |  |  |
| 12 | 东张镇岭下村吴银桂屋后滑坡 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  | 已设计（早期） |  |  |  | 完成 治理 |  | 东张镇人民政府 |  |
| 13 | 东张镇南湖村后湖梁发金宅后崩塌、南湖村梁祖元等屋后高陡边坡、南湖村梁祖金等屋后高陡坡 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  | 已设计 |  |  |  | 完成 治理 |  |  |  |
| 14 | 上迳镇前宅村音香厝林聿杰等屋后崩塌 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  | 已设计 |  |  |  | 完成 治理 |  | 上迳镇人民政府 |  |
| 15 | 沙埔镇锦城村毛太灼等屋后崩塌 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  | 已设计已预算 |  |  |  | 完成 治理 |  | 沙埔镇人民政府 |  |
| 16 | 沙埔镇太武村周厝周传金屋后崩塌 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  | 户主自己治理 |  |  |  | 完成 治理 |  |  |  |
| 17 | 高山镇东进村青田俞裕强屋后崩塌 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  | 已设计 |  |  |  | 完成 治理 |  | 高山镇人民政府 |  |
| 18 | 高山镇东进村青田陈贤华等屋后滑坡 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  |  |  |  |  | 完成 治理 |  |  |  |
| 19 | 一都镇善山村桐籽头陈文岩等屋后崩塌 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  | 已设计 |  |  |  | 完成 治理 |  | 一都镇人民政府 |  |
| 20 | 一都镇一都村旗杆厝自然村张寿泉等屋后崩塌 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  |  |  |  |  | 完成 治理 |  |  |  |
| 21 | 一都镇普礼村保二头林用党等屋后滑坡 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  |  |  |  |  | 完成 治理 |  |  |  |
| 22 | 一都镇普礼村保二头自然村林圣琛等屋前滑坡 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  |  |  |  |  | 完成 治理 |  |  |  |
| 23 | 一都镇普礼村保二头林用光等屋后崩塌 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  | 已施工，治理未到位 |  |  |  | 完成 治理 |  |  |  |
| 24 | 一都镇普礼村保二头下礼厝林用兵屋后高陡边坡 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  |  |  |  |  | 完成 治理 |  |  |  |
| 25 | 一都镇普礼村保二头水巷方增金等屋后高陡边坡 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  |  |  |  |  | 完成 治理 |  |  |  |
| 26 | 江阴镇屿礁村福清市威廉建材有限公司南东侧边坡崩塌 | 国土 | 地灾治理 | 地灾点治理 | 2017-2020 |  | 正在勘查 设计 |  |  |  | 完成 治理 |  | 江阴镇人民政府 |  |
| 四、海洋与渔业防灾体系 |  |  |  |  |  | 26600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二级渔港建设 | 海洋渔业 | 新建 | 东瀚镇海亮二级渔港 | 2016-2019 | 1600 | 可研在编 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 市海洋与渔业局 |  |
| 2 | 二级渔港建设 | 海洋渔业 | 新建 | 沙浦镇牛峰二级渔港 | 2018-2020 | 25000 | 正在筹建 |  | 2018 |  | 完成建设 |  | 市海洋与渔业局 |  |
| 五、林业防灾体系 |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防护林体系建设工程 | 林业 | 新建 | 建设沿海基干林带0.25万亩 | 2016-2020 | 250 | 已完成规划 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 市林业局 |  |
| 六、有害生物防控体系 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 重大农作物病虫与疫情阻截带监测点 | 农业 | 新建 | 建立农作物病虫与疫情阻截带监测点12个 | 2016-2020 | 90 | 已完成规划 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 市农业局 |  |
| 七、气象预警防灾体系 |  |  |  |  |  | 2150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全力推进福清国家气象观测站迁建工程 | 气象 | 新建 | 选址在动车站东南面“寨山”小山头，观测站征地25亩，规划建筑面积500平方米 | 2016-2018 | 2000 | 基本完成征交地工作 |  | 2017 |  | 完成 建设 |  | 市气象局 |  |
| 2 | 城市灾害防御和服务保障工程 | 气象 | 在建 | 完成福清暴雨强度公式修编和设计雨型研究；建设城市综合气象观测系统 | 2016 | 50 | 已完成 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 市气象局 |  |
| 3 | 建设人工影响天气保障工程 | 气象 | 新建 | 更新人工影响天气作业设备和作业车，新建福清1个标准化固定作业点 | 2016-2020 | 100 | 可研在编 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 市气象局 |  |
| 八、防震减灾体系 |  |  |  |  |  | 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 福清地震紧急救援队、武警福清地震灾害紧急救援队装备建设 | 地震 | 在建 | 福清地震紧急救援队、“武警福清地震灾害紧急救援队”装备完善和提升建设 | 2013-2016 | 495 | 基本完成实现 |  | 2013 |  | 完成 建设 |  | 市地震办 |  |
| 九、综合平台保障体系 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 救灾物资储备库建设 | 民政 | 新建 | 救灾物资储备库 | 2016-2020 | 24 | 正在内部 装修 |  |  |  | 完成建设 |  | 市民政局 |  |
| 十、防灾减灾信息化体系 |  |  |  |  |  | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气象核心业务支撑工程 | 气象 | 新建 | 气象预测预报预警基础支撑系统、综合气象观测系统、气象防灾信息网络系统等 | 2016-2020 | 300 | 基本建成 待进一步 完善 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 市气象局 |  |
| 2 | 都市现代农业气象业务保障工程 | 气象 | 新建 | 都市现代农业气象监测网、都市现代农业气象指标体系、都市现代农业气象服务系统 | 2016-2020 | 320 | 基本建成 待进一步 完善 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 市气象局 |  |
| 3 | 海洋气象服务保障工程 | 气象 | 新建 | 海洋气象监测站网、海洋气象预报服务系统 | 2016-2020 | 150 | 可研在编 |  | 2016 |  | 完成 建设 |  | 市气象局 |  |
| 4 | 森林生态保护信息指挥系统 | 林业 | 新建 |  | 2017-2020 | 450 | 设计方案正在做 |  | 2017 |  | 完成 建设 |  | 市林业局 |  |
| 5 | 福清市地震信息处理与应急指挥系统 | 地震 | 新建 | 地震数据资料系统、地震快速反应系统、地震移动应急指挥系统、地震微信公众服务与灾情反馈系统等 | 2014-2016 | 373 | 已完成 |  | 2014 |  | 完成建设 |  | 市地震办 |  |
| 6 | 水库、海堤远程视频监控项目 | 水利 | 新建 | 建设26个监控站点，其中水库10个、海堤13个、垦区1个、河流2个 | 2017 | 383 | 基本已完成，正组织调试及验收 | 2017 |  | 完成 建设 |  | 市水利局 |  |  |