附件

集中开展全市燃气安全生产

大排查大整治专项行动的工作方案

为深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，深刻吸取江苏响水“3.21”特别重大爆炸事故、福州市仓山区“11.25”火灾事故教训，切实做好元旦、春节、元宵等重要节日期间全市燃气安全防控工作，保障人民群众生命财产安全，我局决定在全市范围内集中开展燃气安全生产大排查大整治专项行动。制定实施方案如下：

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真落实上级主管部门、市委、市政府关于安全生产的各项决策部署，坚决整治一些企业落实防范化解重大安全风险责任不到位，落实安全生产责任不到位，以及隐患排查不全面不深入不扎实等突出问题，治理一批重大安全隐患，严惩一批违法违规行为，惩戒一批严重失信企业，问责曝光一批责任不落实、措施不力的单位和个人，建立健全安全生产风险隐患和突出问题自查自纠长效机制，严防各类生产安全事故发生，坚决遏制重特大事故，确保全市安全生产形势持续稳定，保障人民群众生命财产安全，为经济社会发展创造良好的安全环境。

二、排查整治内容

（一）全面排查燃气经营企业及供应站（点）、门站、燃气管道、液化气钢瓶、餐饮场所使用燃气安全，加大对瓶装液化气非法经营行为的打击力度，规范市场秩序。

（二）重点排查液化气企业充装枪联锁、液化气灌瓶站视频监控系统、瓶装液化气购销实名制、燃气安全软管更换等重点工作不落实的问题。

（三）排查燃气管网占压、圈围、埋深不足、安全间距不足等隐患，燃气重要场站和重点部位的人防、物防、技防措施不到位的问题；场站设施设备和管道安全检查及定期检测、维护以及历次检查发现的隐患排除不彻底等问题。

三、主要措施

（一）做好用户特别是餐饮、食堂等人员聚集场所的安全用气宣传和入户检查。

（二）对存在隐患不整改或整改不到位又不采取安全措施的停止供气。

（三）对燃气企业未加强检查、发现隐患未组织整改落实的，一经查实，予以约谈，该停产整顿的依法停产整顿。

四、工作步骤

（一）全面自查。即日起至2019年12月31日，各燃气经营企业要全面开展自查自纠，立查立改，及时消除隐患。

（二）检查执法。即日起至2020年2月20日，我局将开展大排查大整治抽查，对发现的隐患督促企业整改到位，做到闭环管理，对违法违规行为落实“四个一律”“五个一批”要求，确保各类事故隐患整改和非法违法行为打击到位。各燃气经营企业持续做好自查自纠，确保隐患消除彻底。

（三）总结提升。2020年2月21日至2020年3月底，各企业须全面总结经验做法，进一步巩固提升，强化安全生产各项工作措施，固化经验做法，形成长效机制。

五、工作要求

各燃气经营企业要充分认识到当前安全生产工作面临的严峻形势，主要负责人带头扛起防范化解重大安全风险、保一方平安的责任，切实增强做好安全生产大排查大整治的积极主动性，确保大排查大整治行动取得明显成效。

各燃气经营企业要根据本方案要求在2019年12月31日和2020年3月25日前分别将本企业燃气安全生产大排查大整治专项行动方案和工作总结报送我局（传真：85212902；邮箱：fqsygz@163.com）。

福清市住房和城乡建设局                       2019年12月25日印发