福建技术师范学院附属龙华职业技术学校

拆除北林校区内旧房屋和构筑物招标须知

一、工程名称：我校北林校区拆除旧房屋和构筑物

二、建设单位：福建技术师范学院附属龙华职业技术学校

三、建设地点：我校北林校区（福清市阳下街道北林村后连山）内

四、招标方式：公开招标

五、招标项目：拆除北林校区内旧房屋和构筑物（详见公告），总面积约1000平方米。

六、招标人的资质要求：具备有效的建筑工程施工总承包三级或二级资质和《施工企业安全生产许可证》。投标人在报名时提供以下资料以便资格审查：1.营业执照副本复印件；2.资质证书副本复印件；3.安全生产许可证副本复印件；4.项目负责人资格证书、法人身份证复印件、介绍信原件、受委托人身份证原件和复印件（以上材料复印件均要加盖公章）。（备注：中标单位资质材料原件备查）。

七、投标保证金：本工程每个投标申请人需提交壹万元人民币的投标保证金，投标保证金必须以投标公司公户转账形式在2024年3月12日上午8:30前转到福建技术师范学院附属龙华职业技术学校的银行账户（户名：福建技术师范学院附属龙华职业技术学校，账号9010711220010000027524，开户行：福清汇通农商银行龙山支行）。未中标人的保证金于开标后五天内退还。中标人的投标保证金转为履约保证金，在拆除任务完成经建设单位验收合格后七天内结算退还。

八、工期要求：分两期，第一期（2024年3月底前）拆除工期10日历天；第二期（2024年7月底前）拆除工期14日历天。（每超一天，罚款1000元）。

九、质量要求：除集装箱和配电房内用电设施设备搬移到指定位置继续使用外，其它的旧房屋和构筑物全部拆除完毕至与一层地面平齐，拆除旧废料归中标方所有，且所有拆除后的建筑渣土垃圾全部清运出校外并按相关规定处置，经建设单位基建管理人员验收合格。

十、勘察现场：投标人可根据需要按公告内的规定看样时间自行前往勘察，勘察现场所发生的一切风险和费用由投标人自负。

十一、工程控制价：以料抵工，抽到指定签号者为中标者。

十四、合同签订：中标人在接到中标通知书后三天内，应派代表与招标单位签订拆除旧房屋和构筑物等工程合同。未与招标单位签订合同，将视为自动放弃，且被没收投标保证金。

十五、投标费用：投标人应承担参加本工程招标涉及的一切费用。无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下无义务和责任承担这些费用。

十六、付款方式：工程拆除完成经招标人验收合格后七天内，将投标履约保证金以转账形式返还给中标单位。

十七、开标时间：2024年3月13日上午9:30，投标人必须准时参加。

十八、开标地点：福建技术师范学院附属龙华职业技术学校龙山校区（福清市龙山街道文兴路60号）文科实训楼一层梯层会议室。

十九、施工单位必须坚持文明施工，严格按照操作规程与施工规范施工，确保工程质量与施工安全。施工前要事先安装好全楼层安全防护网，施工中要经常喷水防尘，防止钢筋水泥块、石块等杂物砸落以及尘土飞扬，切实保证不影响校内师生的人身安全和正常生活秩序。如施工单位在施工中出现人身安全或工程质量问题，由施工单位负全责经济赔偿并作妥善处理，由此产生的经济与法律责任与招标单位无关。

福建技术师范学院附属龙华职业技术学校

2024年3月1日