2025年福清市水产品加工和仓储保鲜

能力建设项目实施方案

为做好2025年中央农业产业发展资金（渔业发展支出方向）相关项目实施工作，切实发挥资金使用效益，根据《福建省财政厅 福建省海洋与渔业局关于下达2025年中央农业产业发展（渔业发展支持方向）补助资金项目的通知》（闽财农指〔2025〕18号）和《水产品加工和仓储保鲜能力建设项目管理细则（试行）》，制定本实施方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，全面贯彻落实省委、省政府对海洋经济和渔业高质量发展的工作部署，强化政策引导，完善实施方式，加强全链条监管，提高资金使用效益为主线，提升我市水产品加工和仓储保鲜能力，全方位推进福清市渔业高质量发展。

二、实施内容

1.总体目标

打造渔业全产业链，提升水产品加工仓储现代化水平，提高水产品加工率、流通率和副产品利用率，促进一二三产融合发展。

2.实施范围

（1）支持方向

支持水产品初加工和冷藏保鲜设施设备配备。主要支持水产品暂养净化、冷藏冷冻、生态环保等设施和原料处理、分级分割、灭菌包装等设备购置。（设备补助类型及要求见附件1）

- 建设内容

2025年新增水产品初加工和冷藏保鲜设备设施。

3.补助对象

支持市内具备初加工冷藏能力的渔业企业、家庭农场及合作社等，优先支持提升潜力大、建设条件成熟、带动能力强、科技含量高的项目建设。符合国家、地方水产品加工业管理有关法律法规要求，食品生产企业应持有《食品生产许可证》，产品质量符合国家食品安全标准，近三年未发生质量安全事件；以往年度已获得中央、省级财政支持的水产品初加工和冷藏保鲜设施设备项目且尚末通过验收的单位，不得申请新年度项目。

4.补助标准

支持水产品暂养净化、冷藏冷冻、生态环保等设施和原料处理、分级分割、加工、灭菌包装等设备购置，补助上限不超过总造价的30%（以购置发票为准），每个项目单位补助总额不超过300万元。

5.实施程序

项目按照“申报一批复一验收”的流程管理。具体程序如下：

（1）项目申报。福清市农业农村局会同福清市财政局制定具体补助资金实施方案，并组织项目申报。符合申报条件的生产主体向福清市农业农村局提出书面申请，明确项目建设地点、项目建设内容及拟申请补助金额等，并提供相关证明材料。

（2）审核批复。福清市农业农村局会同福清市财政局组织项目审核。对符合条件的报市政府同意后，会同福清市财政局下达立项批复，并对补助对象进行公示。

（3）项目验收。项目建设完成后，项目实施单位提出书面验收申请。验收前，福清市农业农村局委托第三方审计机构开展财务专项审计。福清市农业农村局牵头组织专家现场验收，提出验收意见并公示。

（4）资金拨付。项目补助资金按照“先建后补”的方式拨付，在项目建设完成、通过验收并经公示无异议后拨付补助资金。

（5）主要材料包括：

①申请报告。

②封面：“20××年中央农业产业发展资金（渔业发展支出方向）申报材料”、“申报项目类型：******”、“编报单位：******”、“编报日期： 年 月 日”。

③材料总目录（标明各张表格、文件及所有附件材料的具体页码范围）。

④《20××年中央农业产业发展资金（渔业发展支出方向）水产品加工和仓储保鲜能力建设项目申报表》（附件2）和《企业20××年水产品加工和仓储保鲜能力建设项目专项资金汇总表汇总表》（附件3） 。

⑤营业执照副本和法定代表人居民身份证及其复印件。

⑥厂房租赁合同或房产证复印件

⑦食品生产安全许可证及其复印件。

⑧企业信用承诺书（附件4）。

⑨经福州市信用体系建设领导小组办公室初选入库第三方信用服务机构（附件5）出具的信用记录或信用报告。并经公安部门认定无涉黑涉恶记录。

⑩项目需要的其他相关证明材料。

提供会计师事务所出具的项目《专项审计报告》（《专项审计报告》须列出项目发票清单、付款情况，并对项目发票、付款情况的真实性和有效性进行核查）；国家税务总局查验平台上发票查验结果截图；提供与项目相关的发票、合同、有效付款凭证及设备、设备铭牌照片4张以上等相关佐证材料。

所有申报材料必须统一使用A4纸张打印或复印胶装成册，加盖骑缝章。报送申报材料时需随附申报材料电子文档的光盘，并确保纸质材料与电子文档保持一致。纸质材料一式三份。

三、监督检查

1.申报单位要确保所有申报材料的真实性、准确性，并确保专项资金专款专用。

2.项目实施单位存在弄虚作假、套取资金等违法违规现象的，一经查实，取消补助资格，且三年内不予受理该单位申报财政扶持项目。对发现问题的项目，视情况减拨、停拨直至追回已拨的专项资金。

3.企业所获得的补助资金应按照规定的使用范围，并确保全部用于本项目的支出。福清市农业农村局会同福清市财政局对专项资金使用情况进行监督检查和绩效评价，保证专项资金及时、足额到位，专款专用，防止挤占挪用。

四、本方案由福清市农业农村局、福清市财政局负责具体解释。

附件：1、水产品加工和仓储保鲜设备补助类型及标准

2、20××年中央农业产业发展资金（渔业发展支出方向）水产品加工和仓储保鲜能力建设项目申报表

3、企业20××年水产品加工和仓储保鲜能力建设项目专项资金汇总表汇总表

4、信用承诺书

5、福州市第三方信用服务机构名单

6、福清市水产品加工和仓储保鲜能力建设项目申报汇总表

附件1

水产品加工和仓储保鲜设备补助类型及标准

一、原料处理设备

（一）全自动清洗设备

设备要求：低能耗、高效率，每台清洗效率（处理力)≥1000千克/小时，洁净度≥90%。

（二）海藻全自动脱沙清洗设备

设备要求：带泥沙过滤收集系统，泥沙清除率≥95%，每台处理能力≥500千克/小时，破损率≤5%。

（三）全自动去鳞去内脏设备

设备要求：自动化程度高、连续式去鳞，鳞片去除率≥95%，每台去鳞效率（处理能力）≥1000千克/小时；内脏去除率≥90%，每台去内脏效率（处理能力）≥500千克/小时。

（四）自动去壳剥虾机

设备要求：每台自动剥虾≥500千克/小时，去壳率≥95%，虾仁损耗率≤5%。

二、分级分割设备

（一）精准称重分选机

设备要求：全自动精准称重，每小时分选称重分选级别≥3级，分选精度±0.1克（干）/±1克（湿）。

（二）全自动分割、切片设备

设备要求：每台处理能力≥300千克/小时，精准率≥95%。包括全自动分割机、开背机、切片机等。

（三）鱼糜加工设备

设备要求：破碎/打浆机（处理量≥20吨/小时），采肉机（每台处理能力≥500千克/小时，鱼糜制品成型机（重量偏差≤5%，每台产量≥50千克/小时）

（四）全自动滚揉机

设备要求：容积≥500L。

三、包装冷冻设备

（一）全自动包装

设备要求：自动完成产品包装、贴标，包装合格率≥98%。

（二）全自动配重设备

设备要求：用于产品配重包装，可按预设的数量和重量进行精确配重，并自动输送至包装工位，高效解决人工多次配重效率低问题。生产效率≥45包/分钟。

（三）快速冻结设备

设备要求：液氮速冻设备、液体冷冻设备须达到快速冻结肌肉细胞不破损、产品锁鲜需求，其中：隧道式液氮速冻设备速冻能力≥500千克/小时，氮耗率小于1.5；双螺旋速冻设备（单冻）速冻能力≥1000千克/小时，冷量≥140KW。

（四）小型冷库配套设备

设备要求：温度可保持在≤-18℃，公称容积≥100m³，制冷系统压缩机功率P≥3kW。

(五)制冰机

设备要求：制冰能力≥1吨/日。

四、低温暂养设备

（一）低温暂养设备

设备要求：通过制冷系统控制水体温度保持在 5℃-15℃，暂养用水可循环使用，暂养池容量≥5吨。

（二）生物过滤设备

设备要求：用于吸收转化氨氮等有毒有害物质，水质达到暂养生物所需水质要求且循环使用。回用水水质氨氮控制在0.2mg/L以下、溶解氧在6mg/L以上。

（三）固液分离机

设备要求：120目以上，每小时流量 600吨以下。

五、其他类

（一）副产物利用类设备

设备要求：用于加工副产物的酶解、发酵，浓缩等综合利用加工，可实现温度、转速等参数的拉制和监测，提高产品品质。处理能力≥1000L/批次。

（二）废水处理类设备

设备要求：按照水产品加工废水排放有关标准进行废水处理，日处理能力≥5吨。

（三）信息化类设备

设备要求：建设适用于水产加工企业的信息化管理系统(MES 系统），打造冷链仓储物流、生产加工、精细化成本控制、销售渠道管理与全程质量追溯等体系。

满足补助类型，但未明确设备要求的不做强制要求，按实际情况补助。

附件2

20××年

中央农业产业发展资金

（渔业发展支出方向）

水产品加工和仓储保鲜能力建设项目

申   报   表

项目名称：

项目申报单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

项目推荐单位（盖章）：

项目申报时间：

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承担单位 |  |  |  |  | 单位性质 |  |
| 项目实施地点 |  |  |  |  | 法人代表 |  |
| 承担单位地址 |  |  |  |  | 主营产品 |  |
| 承担单位联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 上年度生产产量（吨）/（尾） |  |  |  |  | 上年度产值（万元） |  |
| 投资规模 （万元） |  |  |  |  | 申请专项资金（万元） |  |
| 是否有自有水产养殖基地 |  |  |  |  | 基地名称 |  |
| 项 目 主 要 内 容 及 规 模 |  |  |  |  |  |  |
| 预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位声明 我单位承诺，在本项目申报过程中所提供材料的数据和申报内容真实有效，复印件与原件一致，如申报材料不实所引起的一切后果责任自负；且不重复、多头申报，并愿意接受政府有关部门的监督检查。 单位法人代表签字： 单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 县(市)区海洋与渔业部门审核意见（公章） |  |  |  | 县(市)区财政部门审核意见（公章） |  |  |

附件3

申报企业水产品加工和仓储保鲜能力建设项目专项资金汇总表

单位全称（盖章）：                                                   金额单位：万元

| 序号 | 设备类型 |  | 在相应的申请 项目上打“√” | 申请补助金额 | 建设完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料处理设备 | 全自动清洗设备 |  |  |  |  |
|  |  | 海藻全自动脱沙清洗设备 |  |  |  |  |
|  |  | 全自动去鳞去内脏设备 |  |  |  |  |
|  |  | 自动去壳剥虾机 |  |  |  |  |
| 2 | 分级分割设备 | 精准称重分选机 |  |  |  |  |
|  |  | 全自动分割、切片设备 |  |  |  |  |
|  |  | 鱼糜加工设备 |  |  |  |  |
|  |  | 全自动滚揉机 |  |  |  |  |
| 3 | 包装冷冻设备 | 全自动包装 |  |  |  |  |
|  |  | 全自动配重设备 |  |  |  |  |
|  |  | 快速冻结设备 |  |  |  |  |
|  |  | 小型冷库配套设备 |  |  |  |  |
|  |  | 制冰机 |  |  |  |  |
| 4 | 低温暂养设备 | 低温暂养设备 |  |  |  |  |
|  |  | 生物过滤设备 |  |  |  |  |
|  |  | 固液分离机 |  |  |  |  |
| 5 | 其他类 | 副产物利用类设备 |  |  |  |  |
|  |  | 废水处理类设备 |  |  |  |  |
|  |  | 信息化类设备 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

附件4

信用承诺书

为弘扬福州“海纳百川，有容乃大”的城市精神，推动社会信用体系建设的健康发展，营造统一开放、公平竞争、规范有序的市场环境，树立企业诚信守法经营形象。现作出以下承诺：

1、承诺严格依照国家有关法律、法规合法经营，保证经营合法、安全、有效的产品。产品质量符合国家食品安全标准，近三年未发生质量安全事件。重合同，守信用。

2、承诺坚决抵制假冒伪劣产品的经营销售，发现假冒伪劣品后，及时向有关部门举报。

3、承诺诚信经营，文明服务，维护消费者合法权益。

4、承诺自觉接受社会、群众、新闻舆论的监督检查。

5、承诺积极参与福州市的企业信用体系建设，自觉遵守企业信用管理规章制度，共同树立信用自律的道德观念和行业风尚。

6、同意将本承诺书在“信用福州”网站进行公示。

企业名称（个人姓名）：企业盖章、个人签字捺手印

承诺企业（个人）：统一社会信用代码证号

日期：X 年 X 月 X 日

附件5

以福州市社会信用体系建设领导小组公布的最新《福州市第三方信用服务机构名单》为准。

附件6

福清市水产品加工和仓储保鲜能力建设项目申报汇总表

填报单位：                                                                  年  月  日

| 序号 | 实施单位 | 设备名称 | 设备数量 | 设备补助类型 | 备注 | 合计金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |